# CITY PARKING Headquarter Approach

版本：v1｜產出日期：2026-06-02｜用途：城市車旅總部提案前DD與BD執行文件

# 1. 對城市車旅的提案主張

旺來瓦斯希望與城市車旅評估建立「社區型智慧服務據點」試點合作。此合作不是承租停車格，也不是要求大量點位，而是在不影響停車收益、車道動線與現場管理的前提下，利用場站閒置邊角空間導入智慧自取服務。

旺來負責設備、客服、補貨、維運與異常處理；城市車旅協助確認候選場站、場地權責、合法供電與現勘窗口。

# 2. 為什麼適合城市車旅

城市車旅具備大型場站通路、智慧停車設備、雲端與維運能力，且公開資料支持異業結盟與停車後服務延伸。本案可作為低干擾、可量化、可複製的生活服務延伸。

對城市車旅而言，合作價值不是單一租金，而是提升場站服務價值、活化低使用角落、增加智慧場域形象，並維持停車本業不受影響。

# 3. 試點方式

建議先以1至3個示範點試行。候選條件：室外或地面層、具邊角空間、不影響車格/車道、靠近住宅或商圈、已有合法可協調電源、補貨可短停、權責清楚。

試點期間建議90天，追蹤KPI：使用量、補貨效率、異常率、客訴率、場站回饋、用電穩定性、是否影響停車營運。

# 4. 首波候選案場

初步建議以一中二站、惠中A站、吉拾忠明站/大潤發忠明站作為討論素材。若城市車旅有更適合的台中室外場站，建議由業務窗口直接提供3至5個候選點，旺來依同一套標準評估。

所有候選場站均需確認供電、權責、動線與補貨條件，未現勘前不承諾設置。

# 5. 雙方分工

旺來：設備、商品/服務營運、客服、補貨、維運、異常處理、保險與安全文件、試點數據回顧。

城市車旅：候選場站推薦、場地權責確認、供電可行性協助、現勘窗口、品牌/後勤/工程審查流程確認。

# 6. 下一步

請城市車旅協助安排30分鐘總部/區域簡報。會議目標不是立即簽約，而是確認：承辦窗口、候選場站、供電資料、現勘流程、試點KPI、責任分工與下一次評估會議。

若試點成立，未來半年可依標準化評估表，逐步評估台中與桃園約20個合作據點；不建議在試點前承諾大量點位。

# 7. 資料來源

城市車旅聯絡我們: https://www.cityparking888.com/contact.php
城市車旅認識我們: https://www.cityparking888.com/about.php
臺灣證券交易所_阜爾運通新上市公司介紹: https://wwwc.twse.com.tw/market_insights/zh/detail/ff8080818eead609018f27ed636f00ad
阜爾運通公開說明書: https://www.pss-group.com/upload/20230807095513.pdf
城市車旅初步開發回報: 【城市車旅 × 旺來瓦斯｜初步開發回報】.docx
既有案場資料庫: CITY_案場資料庫_v1.xlsx
供電評估模型: 停車場供電評估模型_修正版_v1.md